**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Projektowane postanowienia umowy**

Zawarta w dniu ………. 2022 r. w Warszawie pomiędzy:

**Sądem Najwyższym** z siedzibą w Warszawie pl. Krasińskich 2/4/6, NIP: 527-20-50-090, REGON: 000000224, reprezentowanym przez: …………………………………… -pełnomocnika, pełniącego funkcję…………………………………………………………………………………., działającego na podstawie pełnomocnictwa, którego kopia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy, zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Stroną”

 a

……………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………., ……………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………, NIP: ……………………, REGON: ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………………….., opłaconym w całości/w części ………………… reprezentowaną przez:

………………………………………- ………………………………

lub

...................................... przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………..….. pod adresem ul. ………………….…; NIP: ……………………, REGON: ……………………,

zwanym w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**” lub „Stroną”.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr **KPP I.2611.6.2022** na „**Remont korytarzy, klatek schodowych oraz pokoi biurowych w budynku Sądu Najwyższego** w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) została zawarta umowa o następującej treści:

**§1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wykonanie robót budowlanych o których mowa w ust 2 zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbiorów robót (załącznik nr 1 do umowy), Przedmiarem robót (zał. nr 1B do swz) oraz ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy).
2. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:
	1. przygotowanie powierzchni, malowanie ścian i sufitów,
	2. wymianę uszkodzonych tapet na ścianach (tapetę zapewnia Zamawiający),
	3. dwukrotne malowanie farbą olejną, w tym szpachlowanie, drzwi do szachtów technicznych, ościeżnic i drzwi pełnych wewnętrznych, ościeżnic drzwi szklanych, drzwi stalowych ocynkowanych lakierowanych szklonych,
	4. naprawę sufitów podwieszanych z wełny mineralnej polegającą na wymianie uszkodzonych (zalanych) płyt i malowaniu całej powierzchni sufitu podwieszanego,
	5. wymianę wykładziny dywanowej na nową wraz z cokołami w pokojach biurowych (wykładzinę zapewnia Zamawiający) z wykorzystaniem istniejących listew wykończeniowych,
	6. roboty towarzyszące polegające na zabezpieczeniu powierzchni, przeszkleń, balustrad, wyposażenia wraz z wyniesieniem/wniesieniem mebli w pokojach itp.
	7. roboty towarzyszące polegające na zabezpieczeniu powierzchni posadzek ze szczególną starannością aby nie został uszkodzony, zabrudzony „łupek skandynawski”, który znajduje się na posadzkach betonowych,

– (szczegółowy zakres prac opisany jest w Przedmiarze - zał. nr 1B do swz).

1. Wykonawca jest zobowiązany – w ramach realizacji zamówienia – do realizacji zamówienia podstawowego, tj.:
2. remontu klatek, holi, korytarzy – 100% zamówienia opisanego w Przedmiarze Robót stanowiącego załącznik nr 1B do SWZ dotyczącego wymienionych w niniejszym pkt pomieszczeń;
3. Remont pokoi – 50% zamówienia opisanego w Przedmiarze Robót stanowiącego załącznik nr 1B do SWZ dotyczącego wymienionych w niniejszym pkt pomieszczeń, tj. 1 250 m2.
4. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i dokonać zwiększenia ilości robót jednak nie więcej niż o dalsze 50% zamówienia dot. remontu pokoi, tj. zamówienia opisanego w Przedmiarze Robót stanowiącego załącznik nr 1B do SWZ dotyczącego wymienionych w niniejszym ust. pomieszczeń,
5. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez zlecenie Wykonawcy realizacji dalszych prac ponad te uregulowane w treści dokumentacji jako zamówienie podstawowe, przy czym zlecenie tych prac powinno zawierać zastrzeżenie, iż zakres przedmiotowy objęty zamówieniem polega na realizacji zamówienia opcjonalnego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia wynikającego z prawa opcji za wynagrodzenie ustalone po wykonanych pracach na podstawie obmiarów przedstawionych przez Wykonawcę (według stawki brutto za 1 m2 określonej w formularzu cenowym – zał. 3A do SWZ). Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych obmiarów.
7. Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Niezłożenie przez Zamawiającego zamówienia na realizację prac objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
8. Warunki skorzystania z prawa opcji:
9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w sytuacji, gdy zamówienie podstawowe zostanie przez Wykonawcę zrealizowane w całości przed upływem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI SWZ a obiektywna ocena czasu pozostałego do upływu tego terminu będzie pozwalała na zlecenie Wykonawcy dalszych prac z 50% prac związanych z remontem pokoi zgodnie z załącznikiem nr 1B do SWZ;
10. Zamawiający ma prawo skorzystania z opcji w terminie trwania umowy;
11. o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia, z którego jasno będzie wynikać zakres zleconych prac, oraz fakt, iż, dana część zamówienia realizowana będzie w ramach prawa opcji;
12. wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji, na warunkach opisanych w SWZ i umowie; rozliczenia dokonywane w związku z realizacją zamówienia opcjonalnego, będą dokonywane zgodnie z postanowieniami opisanymi w ust. 6.
13. Roboty wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy oraz materiałów Zamawiającego (tapeta, wykładzina).
14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz zapoznał się z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robót i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak również nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
15. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji przedmiotu umowy 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem że prace:

- uciążliwe dla funkcjonowania Zamawiającego będą prowadzone po godz. 16:00,

- głośne mogą być wykonywane między godz. 16:00 a 22:00.

**§ 2**

**Zakres obowiązków Zamawiającego**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
2. przekazanie Wykonawcy protokołem placu remontu w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
3. ustalenie nadzoru inwestorskiego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile będzie konieczny);
4. uczestniczenie w odbiorach robót;
5. zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane roboty, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie.
6. Zamawiający zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do pomieszczenia, które jest niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówienia oraz udostępni pomieszczenie socjalno-magazynowe.

**§ 3**

**Zakres obowiązków Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
2. wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, określony w §1 ust.1-2 Umowy, w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz postanowieniami niniejszej umowy,
3. sporządzenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowego – załącznik nr 6 do umowy. Jeżeli zaistnieje potrzeba aktualizowania harmonogramu na etapie realizacji umowy, należy każdorazowo taką zmianę uzgodnić z Zamawiającym. Najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzgodniony harmonogram rzeczowy, będący jej integralną częścią.
4. posiadanie stosownych uprawnień oraz dysponowanie środkami finansowymi i rzeczowymi, a także pracownikami o kwalifikacjach, jakie są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
5. nadzór nad personelem skierowanym do realizacji zamówienia,
6. posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, umowy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk związanych z realizacją niniejszej umowy,
7. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów, które posiadają świadectwa jakości oraz odpowiadają:
8. obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym,
9. wymaganiom dokumentacji technicznej,
10. wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów (całego asortymentu wykorzystanego przy realizacji umowy) atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. W przypadku negatywnego dla Wykonawcy wyniku badania, potwierdzającego wątpliwości Zamawiającego, koszty badań obciążają Wykonawcę. W innym przypadku koszty badań obciążają Zamawiającego.

1. przejęcie placu remontowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy; z chwilą przejęcia Wykonawca jest odpowiedzialny za mienie znajdujące się na placu remontu,
2. wyznaczenie kierownika i/lub osób nadzorujących wykonywane prace; w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę wyznaczonych osób,
3. utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzonych robót oraz uporządkowanie (posprzątanie) po wykonaniu przedmiotu umowy,
4. dostarczenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon, tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz innych koniecznych zabezpieczeń placu remontowego,
5. umożliwienie Zamawiającemu i/lub osobom wskazanym przez Zamawiającego dostępu do wszystkich miejsc objętych remontem, oraz udzielanie tym osobom żądanych informacji,
6. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia niniejszej umowy,
7. przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, listy pracowników (imiona i nazwiska), którzy będą wykonywać prace wymienione w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy lista będzie ulegać zmianom, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie.
8. spełnienie wymogu Zamawiającego, aby osoby wykonujące fizyczne prace budowlane, były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umów o pracę,
9. przedłożenie na każde żądanie i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wymienione w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia jednego lub dwóch dowodów, o których mowa niżej. Dowodami są:
10. oświadczenie zatrudnionego pracownika.
11. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wymienione w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób oraz podaniem wymiaru etatu.

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1. poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, kopie umów o pracę osób wykonujących prace wymienione w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (w szczególności bez adresów i numerów PESEL). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji, a informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
2. przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od zakończenia prac kart technicznych i atestów użytych materiałów budowlanych i wyrobów.
3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność wykonania przez Wykonawcę czynności, która nie została wskazana wprost w ust. 1 niniejszego paragrafu, przy czym wykonanie tej czynności jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, to Wykonawca nie może odmówić jej wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni, a dotyczących Zamawiającego, w szczególności danych osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy w trakcie realizacji zadań związanych z realizacją umowy i jest bezterminowe.
5. Jeżeli Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub wypełnia je nienależycie, to Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Z uwagi na realizację prac w czasie działania instytucji należy zastosować materiały (np. farby, kleje) nie powodujące uciążliwości dla użytkowników, w szczególności farby bezzapachowe oraz o jak najkrótszym czasie schnięcia.
7. Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia posadzki – zobowiązany jest do naprawienia jej i do doprowadzenia do stanu pierwotnego – na swój koszt.

**§ 4**

**Termin realizacji**

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w następujących terminach:
	1. rozpoczęcie – do 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
	2. zakończenie prac – pięć tygodni od dnia zawarcia umowy jednakże nie później niż do 5 grudnia 2022 roku.
	3. Odbiór końcowy – uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez obie strony, lub w przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego jedynie przez Zamawiającego i odmowy jego podpisania przez Wykonawcę – roboty uznaje się za odebrane po upływie 10 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego.
	4. Odbiór częściowy – jest możliwy po częściowym wykonaniu robót (np. korytarza lub klatki schodowe) wynikających z harmonogramu rzeczowego – po uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony, który nastąpi najpóźniej do 5 grudnia 2022 r., z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego jedynie przez Zamawiającego i odmowy jego podpisania przez Wykonawcę – przedmiot umowy uznaje się z wykonany po upływie 10 dni od dnia jego podpisania przez Zamawiającego..
3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego / końcowego przedmiotu umowy pisemnie lub w formie elektronicznej przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 12 ust. 1.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
	1. jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru i wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy;
	2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może dokonać odbioru i naliczyć karę umowną na podstawie § 8 ust. 1 lit. e), jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

**§ 5**

**Warunki płatności**

1. Kwota maksymalnego wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy będzie wynosiła brutto ………………….. zł (słownie: …………………………………), oraz netto.……………………… zł (słownie………………….).

Za maksymalne wynagrodzenie przyjmuje się całkowite wykonanie remontu klatek, holi, korytarzy wraz z remontem pokoi (malowanie 2500 m2, wymiana wykładziny 500 m2) wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi.

Zamawiający zapłaci za prace faktycznie wykonane, zgodnie z poniższymi założeniami.:

* 1. za wykonanie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 wynagrodzenie w wysokości brutto ………………….. zł (słownie: …………………………………), kwota netto.……………………… zł,
	2. za wykonanie zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w § 1 ust. 4 – 8, wynagrodzenie zostanie ustalone po wykonanych pracach na podstawie obmiarów przedstawionych przez Wykonawcę (według stawki brutto za 1 m2 określonej w formularzu cenowym – zał. 3A do SWZ) i nie przekroczy kwoty w wysokości brutto ………………….. zł (słownie …………………….), kwoty netto ……………………zł. Zamawiający dokona weryfikacji przedstawionych obmiarów.

Powyższe wartości są zgodne z załącznikiem nr 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym koszty nieujęte wprost przez Wykonawcę, bez których nie można wykonać prawidłowo przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, nie będzie waloryzowane
w okresie realizacji umowy i obejmuje wszystkie koszty wykonania wszelkich robót
i dostaw, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po wykonaniu Umowy. Warunkiem wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia jest dokonanie odbioru końcowego, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem końcowym odbioru robót, z zastrzeżeniem iż zostanie wykonany zakres prac o których mowa w § 5 ust 1. pkt 1.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego w terminie 2 dni od daty podpisania protokołu końcowego.
5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
	1. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również,
	2. rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.), (dalej: Wykaz); postanowienia niniejszego punktu stosuje się do innych wykazów, które zastąpią Wykaz, a będą obejmować rachunki bankowe podatników podatku od towarów i usług.
6. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
10. Dopuszcza się złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej [w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666)] za pośrednictwem platformy PEF dostępnej pod adresem [www.efaktura.gov.pl](http://www.efaktura.gov.pl), lub przesłania na adres e-mail Zamawiającego: sn@sn.pl.

**§ 6**

**Podwykonawcy**

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. Powierzenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
2. Za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub Podwykonawców następujący zakres rzeczowy prac: (o ile dotyczy)
4. siłami własnymi - ………………………….
5. siłami Podwykonawców - ………………. (zakres) -……………. (zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy)\*
6. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
7. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z placu remontu, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.
8. W projekcie Umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą:
9. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
10. nie mogą znajdować się postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.
11. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:
13. projekt umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,
14. dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
15. W terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający może wnieść, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy:
16. nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
17. przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a);
18. zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
19. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
20. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
21. Zamawiający, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy.
22. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
23. W sytuacji określonej w pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego.
24. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:
25. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
26. Postanowienie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 2,5% wartości niniejszej umowy.
27. W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.
28. W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy.
29. W przypadku, o którym mowa w pkt 1) powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a), zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 lit f).
30. Procedury określone w ust. 7 i ust. 8 mają zastosowanie odpowiednio do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
31. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury za wykonanie przedmiotu umowy, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana.
32. W przypadku nie przedłożenia określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego i niewymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
33. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
34. Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
35. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) poinformuje pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.
36. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców Wykonawcy.
37. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
38. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
39. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
40. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
41. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
42. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.

**§ 7**

**Ubezpieczenie**

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od wszelkich ryzyk związanych z wykonaniem niniejszej umowy, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej – suma ubezpieczenia musi być równa co najmniej wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonej w § 5 ust. 1;
2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, winna być zawarta przez Wykonawcę. Kserokopia dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem zapłacenia wymaganej składki bądź raty składki ubezpieczeniowej) stanowi załącznik nr 5 do umowy.
3. Wykonawca bez wezwania na 2 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy dostarczy Zamawiającemu polisę obejmującą nowy okres.
4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia albo nie zapewnienia ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
5. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy na kolejny okres.

**§ 8**

**Kary**

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
2. za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,05% maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,02% maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
5. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1;
6. w sytuacji określonej w § 4 ust. 4 pkt 2) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 2% maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1;
7. za niedokonanie poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie w trybie określonym w  § 6 ust. 7 pkt 7) lub w § 6 ust. 8 pkt 5) w wysokości 0,1 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek oddzielnie;
8. za zwłokę w terminie przekazania kart technicznych i atestów użytych materiałów budowlanych i wyrobów o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 w wysokości 0,02% maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
9. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – karę w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu zapłaty wynagrodzenia;
10. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – karę w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
11. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo lub zmiany tych umów – karę
w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
12. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni kalendarzowych – karę w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;
13. za naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, zatrudnienia pracowników wskazanych do realizacji niniejszej Umowy, w sposób o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt.14 – 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień naruszenia, w stosunku do każdego pracownika osobno.
14. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 5 ust. 1 za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 1.
16. Zastrzeżenie kary umownej w niniejszej umowie nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
17. Zapłata kar umownych nie zwalnia Stron z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
18. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia.

**§ 9**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
2. w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego.
3. gdy Wykonawca wykonuje zamówienie w sposób niezgodny z Umową, z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i obowiązującymi przepisami, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia (naruszeń) i upływie terminu wskazanego w wezwaniu – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej go do wykonania tego prawa,
4. gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 3 dni roboczych. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okoliczności uprawniającej go do wykonania tego prawa,
5. Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub naprawczego.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia miejsca prac.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony dokonają rozliczenia niniejszej Umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odstąpienia, jednak nie później niż do 9 grudnia 2022. Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty i plac robót na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy.
8. Odstąpienie od umowy następuje na podstawie pisemnego oświadczenia woli, wskazującego podstawę odstąpienia.

**§ 10**

**Rękojmia i gwarancja**

1. Wykonawca udziela gwarancji: ………. miesiące (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na wykonane prace oraz dostarczone materiały.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych w okresie trwania gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym (technicznie możliwym) przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Termin gwarancji i termin rękojmi są liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego wykonanie robót.

**§ 11**

**Działanie siły wyższej**

1. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli byłyby one następstwem okoliczności, których Strony Umowy nie mogły przewidzieć, lub którym nie mogłyby zapobiec, typu siła wyższa.
2. Strona, która w następstwie wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wywiązać się ze swych zobowiązań, albo dla której wykonanie jej zobowiązań stałoby się wysoce utrudnione, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony, o takiej sile i jej następstwach dla realizacji Umowy.
3. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą dla potrzeb niniejszej umowy nie uznaje się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
4. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej ulegają zawieszeniu.
5. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.

**§ 12**

**Przedstawiciele stron**

1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą, odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia oraz odbiór robót są:

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

1. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:

a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

b) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Strony Umowy oświadczają, że wypełniły i zobowiązują się wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały lub będą pozyskiwać w celu realizacji niniejszego zamówienia publicznego.
2. Zmiana danych osób wskazanych w ust. 1-2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, nie stanowi jednakże zmiany umowy.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

**§ 13**

**Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie powiadomienia w związku z realizacją Umowy muszą mieć formę pisemną. Wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie
za porozumieniem Stron, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 4.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Prawa budowlanego.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozwiązywane przez Strony polubownie. Jeżeli jednakże nie dojdzie w wyniku wymiany stanowisk pomiędzy Stronami do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do Umowy:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
4. Pełnomocnictwo Zamawiającego.
5. Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.
6. Harmonogram rzeczowy.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 3**

**do umowy NR KPP I…../2022 z dnia** …………………..

**dotyczy sprawy KPP I.2611.6.2022**

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przekazanych w złożonej ofercie będzie Sąd Najwyższy,
00-951 Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6, e-mail: iod@sn.pl;

2) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@sn.pl;

1. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
2. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu, przez okres przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentów;
3. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia publicznego;
4. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
5. osoba, której dane osobowe widnieją w dokumentach postępowania posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

1. nie przysługują osobie, której dane osobowe widnieją w dokumentach postępowania:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 Jednocześnie przypominam o ciążącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Załącznik nr 2 do Umowy**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………………………………Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..….....…………………….NIP……………………………………………….REGON:…………………………………………………………………………………………………województwo: …………………..………. nr telefonu .......................................................................................................e-mail: ............................................................................................................................................................................ Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .…………………………………………..………………………………Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: adres skrzynki ePUAP ……………………………………………………………..……………….…………………e-mail……………………………………………………………………………….….…..………………………………………………………………..Jestem *(właściwe zaznaczyć)\**: * mikroprzedsiębiorstwem
* małym przedsiębiorstwem
* średnim przedsiębiorstwem
* inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)

*\* Wybrać właściwe, (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.****W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia******wskazać dla każdego Wykonawcy oddzielnie.***W odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonym przez Sąd Najwyższy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Remont korytarzy, klatek schodowych oraz pokoi biurowych w budynku Sądu Najwyższego**”, nr postępowania: KPP I.2611.6.2022 składamy niniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami SWZ.***Wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:***Nazwa Wykonawcy nr 2:……………..……………..………………………………………….……….…………….…………..Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..….....……NIP……………………………………………….REGON:………………………………………………………………………………..województwo: …………………..………. nr telefonu ......................................................................................e-mail:.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….*itd… w zależności od ilości wykonawców wspólnie ubiegających się* |
| 1. **WARUNKI REALIZACJI -** **kryteria oceny ofert**
2. **Cena Ofertowa**

Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie cen za poszczególne prace wyszczególnione w Formularzu cenowym (Załączniku nr 3a do SWZ), i wyniesie**Wartość netto** ……………………….…..………….. **PLN** **Wartość brutto** …………….………………. **PLN (słownie zł: ………………..……………………………………………………………)** |
| 1. **Gwarancja**

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie objęty gwarancją na okres …………… miesięcy. (*min 24 miesiące)* |
| 1. **OŚWIADCZENIA:**
	1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy;
	2. zapoznaliśmy się ze SWZ, w tym z projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
	3. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, która spełnia warunki zawarte w SWZ oraz zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia;
	4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ;
	5. przedmiot zamówienia, będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich;
	6. zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;
	7. w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
	8. wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

**TAK / NIE \****(jeżeli TAK, należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. W braku zaznaczenia żadnej opcji, Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.)*1. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

……………………………………………………………………..;1. wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

………………………………………………………………………;1. stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie;

………………………………………………………………………;*\* niewłaściwe skreślić* |
| 1. **Tajemnica przedsiębiorstwa (należy uzupełnić jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa)**

Oświadczamy, że oferta na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ zawiera / nie zawiera\* informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przedstawiamy w załączeniu stosowne uzasadnienie.*(zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.)**\* właściwe zaznaczyć* |
| 1. **Oświadczam,** że wykonanie zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom *- wypełnić o ile dotyczy - dla każdego podwykonawcy oddzielnie.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *l.p* | *Część zamówienia powierzona podwykonawcy* | *Nazwa firmy podwykonawcy* |
| *1* |  |  |
| *2* |  |  |

 |
| 1. **Załączniki do formularza oferty:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. Formularz cenowy – Załącznik nr 3A do SWZ.
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |

***Formularz ofertowy powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.***

**Załącznik nr 3A do SWZ**

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa/Miejsce** (uwzględnia całkowitą powierzchnię wskazaną w Załącznika nr 1b do SWZ -Przedmiar) | **Wartość netto w PLN\***  | **Stawka Podatku VAT** | **Wartość brutto w PLN\*\*** kol. 3 + (kol. 3x kol. 4) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Remont klatek schodowych |
| 1.1 | Klatka nr 1 |  |  |  |
| 1.2 | Klatka nr 2 |  |  |  |
| 1.3 | Klatka nr 3 |  |  |  |
| 1.4 | Klatka nr 4 |  |  |  |
| 2 | Remont holli przy garażu (kondygnacja -2) |
| 2.1 | Holl przy klatce nr 1 |  |  |  |
| 2.2 | Holl przy klatce nr 2 |  |  |  |
| 2.3 | Holl przy klatce nr 3 |  |  |  |
| 2.4 | Holl przy klatce nr 4 |  |  |  |
| 3 | Remont korytarzy |
| 3.1 | Korytarze kondygnacji -1 (-3,60) |  |  |  |
| 3.2 | Korytarze parteru (0,00) |  |  |  |
| 3.3 | Korytarze 2 piętra (+7,80) |  |  |  |
| 3.4 | Korytarze 3 piętra (+11,40) |  |  |  |
| 4 | **RAZEM poz. 1.1 – 3.4** |  |  |  |

*\* poszczególne ceny dotyczą całości pomieszczeń/powierzchni wskazanych w kolumnie „nazwa/miejsce”*

*\*\* poszczególne ceny dotyczą całości pomieszczeń/powierzchni wskazanych w kolumnie „nazwa/miejsce” powiększone o stawkę podatku VAT*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa/Miejsce** | **Ilość** $m^{2}$ | **Cena netto w PLN za 1** $m^{2}$ | **Stawka podatku VAT** | **Cena brutto w PLN za 1** $m^{2}$*kol. 4 + (kol. 4 x kol. 5)* | **Wartość netto***kol. 3 x kol. 4* | **Wartość brutto***kol. 7+(kol. 7x kol. 5)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Remont pokoi biurowych |
| 1.1 | Remont pokoju biurowego - malowanie ścian i sufitu z kompletem prac towarzyszących (tapetę dostarcza Zamawiający) | 2500 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Remont pokoju biurowego - wymiana wykładziny dywanowej wraz z pracami towarzyszącymi - (wykładzinę dostarcza Zamawiający) | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | **RAZEM poz. 1.1-1.2** |  |  |

***Formularz cenowy powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.***

**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Dane Wykonawcy**: ………………………………………………………………………………

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP**

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczam, że: **spełniam warunek** udziału w postępowaniu, określony w SWZ,
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów *(o ile dotyczy)*:

………………………………………………………………………………….........................…………………………………….………………………….…………………………………………….……………………………….……………………………………………………………………

w następującym zakresie:

• ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

1. Oświadczam, że: **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….………. *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.…………………….………………………………………………………………………………………………………………………..

**(*jeżeli nie zachodzą podstawy do wykluczenia, wypełnić* *np.:* *„NIE ZACHODZĄ” / „NIE DOTYCZY”)***

1. Oświadczam, że **nie podlegam wykluczeniu** z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

**Oświadczam**, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Oświadczenie powinno być podpisane*** *kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – złożone wraz z ofertą.*

***W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się*** *o zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy członek konsorcjum.*

***W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby****, Wykonawca przedstawia także niniejsze oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby*

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**Remont korytarzy, klatek schodowych oraz pokoi biurowych w budynku Sądu Najwyższego**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Opis wykonanych robót budowlanych (rodzaj)*** | ***Wartość wykonanych robót budowlanych brutto*** | ***Data wykonania zamówienia(od dd-mm-rr do dd-mm-rr)***  | ***Zamawiający (miejsce wykonanych robót budowlanych i nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonano robotę)*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***Do wykazu załączam dowody określające, czy roboty te zostały wykonane należycie.***

***Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy***

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW**

Ja/My niżej podpisany …...……………….……………………. będąc upoważnionym do reprezentowania:

*(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

oświadczam(y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 Ustawy, odda Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)*

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………..………………………………………………………………………….

*(zakres udostępnianych zasobów)*

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. **Remont korytarzy, klatek schodowych oraz pokoi biurowych w budynku Sądu Najwyższego.**

*(nazwa zamówienia publicznego)*

na potrzeby realizacji ww. zamówienia.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to:

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres i zakres zamówienia, który zamierzam realizować:

…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy***

**Załącznik nr 7 do SWZ**

**OŚWIADCZENIE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Ja/my

……………………………………………………………..…………………………….……………………………………………………….,

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwy (firmy) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oświadczam/-my, iż następujące roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca (nazwa): ................................................wykona: ...........................................

Wykonawca (nazwa): ................................................wykona: ...........................................\*

*\* należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum/spółce cywilnej*

***Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.***

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY, O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI LUB PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp składam oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ja/my ⃰ niżej podpisany /i ⃰, że po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, oświadczam / my ⃰:

* **o braku przynależności** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu\*,
* **o przynależności** do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej\*.

1)………………………………………………………………………………………………..........

2)………………………………………………………………………………………………………

*\* niepotrzebne skreślić*

Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Uwaga!**

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Pzp składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

***Oświadczenie powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.***